# CRAVE AI 独立站 - 可填写的修改执行表格

## 📋 修改执行跟踪表

| 序号 | 修改项 | 修改时间 | 修改内容 | 效果预计提升 | 状态 | 实际完成时间 | 实际效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 隐私和安全信息 | 2小时 | 添加"100% Discreet Shipping"、"Encrypted Checkout"、"Medical Grade Silicone"、"FDA Approved" | 转化率 1% → 2-3% (+100-200%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 1.2 | 用户评价展示 | 3小时 | 扩展评价（3条 → 10条）、添加评价分布图表、添加用户验证标签 | 转化率 2-3% → 4-5% (+33-67%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 1.3 | 购买保证和承诺 | 2小时 | 添加"30-Day Money-Back Guarantee"、"Ships within 24 hours"、"24/7 Customer Support"、"Lifetime Warranty" | 转化率 4-5% → 6-7% (+20-40%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 1.4 | 品牌故事和教育 | 4小时 | 添加品牌故事、使用指南、常见问题解答 | 转化率 6-7% → 8-9% (+14-29%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 1.5 | 对标和价值主张 | 3小时 | 添加产品对比表格、价值分解、用户故事 | 转化率 8-9% → 10-12% (+11-25%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 2.1 | 故事-产品映射 | 3小时 | 建立故事和产品的关联关系 | - | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 2.2 | 推荐产品卡 | 5小时 | 设计和实现"推荐产品"卡片，显示相关产品 | 故事→产品 10% → 30-40% (+200-300%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 2.3 | 推荐逻辑优化 | 4小时 | 优化推荐算法，确保推荐的产品与故事相关 | 故事→产品 30-40% → 35-45% (+8-17%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.1 | 欢迎邮件 | 2小时 | 设计和配置欢迎邮件（Day 1发送） | 邮件打开率 +30% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.2 | 推荐故事邮件 | 2小时 | 设计和配置推荐故事邮件（Day 3发送） | 邮件打开率 +25% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.3 | 用户评价邮件 | 2小时 | 设计和配置用户评价邮件（Day 5发送） | 邮件打开率 +28% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.4 | 限时优惠邮件 | 2小时 | 设计和配置限时优惠邮件（Day 7发送） | 邮件打开率 +35% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.5 | 重新激活邮件 | 2小时 | 设计和配置重新激活邮件（Day 14发送） | 邮件打开率 +20% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.6 | 邮件自动发送配置 | 3小时 | 配置自动发送时间表和触发条件 | 邮件打开率 25-30% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.1 | 停止ExoClick投放 | 0.5小时 | 暂停所有活跃的广告活动 | 流量质量 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.2 | 停止JuicyAds投放 | 0.5小时 | 暂停所有活跃的广告活动 | 流量质量 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.3 | 增加Facebook预算 | 1小时 | 将Facebook预算从40%增加到70% | 流量质量 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.4 | Facebook受众优化 | 3小时 | 优化受众定向（年龄、性别、兴趣、行为） | Facebook转化率 +100-200% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.5 | Facebook创意优化 | 4小时 | 创建3个不同的广告创意，进行A/B测试 | Facebook转化率 1% → 3-5% (+200-400%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.6 | 流量质量监控 | 2小时 | 监控流量质量变化，调整策略 | 流量质量 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.1 | 数据口径明确 | 2小时 | 明确每个数据的时间范围和统计口径 | 决策效率 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.2 | 问题诊断面板 | 3小时 | 添加问题诊断面板，一眼看出最大的问题 | 发现问题速度 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.3 | 对标数据 | 3小时 | 添加行业标准对比、历史数据对比、预警线 | 优化方向清晰度 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.4 | 自动报告 | 2小时 | 配置每日自动报告和每周周报 | 工作效率 +80% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.5 | 数据收集验证 | 2小时 | 验证数据收集的准确性，对比Google Analytics | 数据准确性 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 6.1 | 用户评论功能 | 5小时 | 添加评论区、评论审核机制、评论显示 | 用户互动 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 6.2 | 分享功能 | 3小时 | 添加分享到Facebook、Twitter、WhatsApp的按钮 | 内容传播 +150% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 6.3 | 故事投票功能 | 4小时 | 添加投票功能、显示投票排行榜 | 用户参与度 +200% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 6.4 | 社区互动优化 | 3小时 | 优化用户体验，鼓励互动 | 用户粘性 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 7.1 | Google搜索广告 | 3小时 | 创建品牌词广告、设置日预算$20 | 品牌词流量 +∞ | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 7.2 | YouTube视频广告 | 5小时 | 创建30秒产品演示视频、配置广告定向 | 视频流量 +∞ | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 7.3 | Reddit社区推广 | 4小时 | 在相关社区发布内容、分享产品故事 | 社区流量 +∞ | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 7.4 | 品牌推广监控 | 2小时 | 监控品牌推广效果、调整策略 | 直接访问 8% → 20-30% (+150-275%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 8.1 | 收集用户反馈 | 4小时 | 发送问卷、收集评论反馈、分析用户痛点 | 问题发现速度 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 8.2 | 快速优化实施 | 4小时 | 实施用户反馈建议、测试效果 | 优化响应速度 +200% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 8.3 | 优化效果分析 | 2小时 | 分析优化效果、制定下周计划 | 决策数据支撑 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |

## 📊 按阶段分类的可填写表格

### 第1周：产品详情页优化

| 序号 | 修改项 | 修改时间 | 修改内容 | 效果预计提升 | 状态 | 实际完成时间 | 实际效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 隐私和安全信息 | 2小时 | 添加"100% Discreet Shipping"、"Encrypted Checkout"、"Medical Grade Silicone"、"FDA Approved" | 转化率 1% → 2-3% (+100-200%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 1.2 | 用户评价展示 | 3小时 | 扩展评价（3条 → 10条）、添加评价分布图表、添加用户验证标签 | 转化率 2-3% → 4-5% (+33-67%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 1.3 | 购买保证和承诺 | 2小时 | 添加"30-Day Money-Back Guarantee"、"Ships within 24 hours"、"24/7 Customer Support"、"Lifetime Warranty" | 转化率 4-5% → 6-7% (+20-40%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 1.4 | 品牌故事和教育 | 4小时 | 添加品牌故事、使用指南、常见问题解答 | 转化率 6-7% → 8-9% (+14-29%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 1.5 | 对标和价值主张 | 3小时 | 添加产品对比表格、价值分解、用户故事 | 转化率 8-9% → 10-12% (+11-25%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 小计 | - | 14小时 | - | 转化率 1% → 10-12% | - | - | - | - |

### 第1周：故事-产品融合

| 序号 | 修改项 | 修改时间 | 修改内容 | 效果预计提升 | 状态 | 实际完成时间 | 实际效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 故事-产品映射 | 3小时 | 建立故事和产品的关联关系 | - | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 2.2 | 推荐产品卡 | 5小时 | 设计和实现"推荐产品"卡片，显示相关产品 | 故事→产品 10% → 30-40% (+200-300%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 2.3 | 推荐逻辑优化 | 4小时 | 优化推荐算法，确保推荐的产品与故事相关 | 故事→产品 30-40% → 35-45% (+8-17%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 小计 | - | 12小时 | - | 故事→产品 10% → 35-45% | - | - | - | - |

### 第1周：邮件营销序列

| 序号 | 修改项 | 修改时间 | 修改内容 | 效果预计提升 | 状态 | 实际完成时间 | 实际效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 欢迎邮件 | 2小时 | 设计和配置欢迎邮件（Day 1发送） | 邮件打开率 +30% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.2 | 推荐故事邮件 | 2小时 | 设计和配置推荐故事邮件（Day 3发送） | 邮件打开率 +25% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.3 | 用户评价邮件 | 2小时 | 设计和配置用户评价邮件（Day 5发送） | 邮件打开率 +28% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.4 | 限时优惠邮件 | 2小时 | 设计和配置限时优惠邮件（Day 7发送） | 邮件打开率 +35% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.5 | 重新激活邮件 | 2小时 | 设计和配置重新激活邮件（Day 14发送） | 邮件打开率 +20% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 3.6 | 邮件自动发送配置 | 3小时 | 配置自动发送时间表和触发条件 | 邮件打开率 25-30% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 小计 | - | 13小时 | - | 邮件打开率 25-30% | - | - | - | - |

### 第1周：流量优化

| 序号 | 修改项 | 修改时间 | 修改内容 | 效果预计提升 | 状态 | 实际完成时间 | 实际效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 停止ExoClick投放 | 0.5小时 | 暂停所有活跃的广告活动 | 流量质量 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.2 | 停止JuicyAds投放 | 0.5小时 | 暂停所有活跃的广告活动 | 流量质量 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.3 | 增加Facebook预算 | 1小时 | 将Facebook预算从40%增加到70% | 流量质量 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.4 | Facebook受众优化 | 3小时 | 优化受众定向（年龄、性别、兴趣、行为） | Facebook转化率 +100-200% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.5 | Facebook创意优化 | 4小时 | 创建3个不同的广告创意，进行A/B测试 | Facebook转化率 1% → 3-5% (+200-400%) | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 4.6 | 流量质量监控 | 2小时 | 监控流量质量变化，调整策略 | 流量质量 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 小计 | - | 11小时 | - | 流量质量 +50% | - | - | - | - |

### 第1周：数据监控系统

| 序号 | 修改项 | 修改时间 | 修改内容 | 效果预计提升 | 状态 | 实际完成时间 | 实际效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 数据口径明确 | 2小时 | 明确每个数据的时间范围和统计口径 | 决策效率 +50% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.2 | 问题诊断面板 | 3小时 | 添加问题诊断面板，一眼看出最大的问题 | 发现问题速度 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.3 | 对标数据 | 3小时 | 添加行业标准对比、历史数据对比、预警线 | 优化方向清晰度 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.4 | 自动报告 | 2小时 | 配置每日自动报告和每周周报 | 工作效率 +80% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 5.5 | 数据收集验证 | 2小时 | 验证数据收集的准确性，对比Google Analytics | 数据准确性 +100% | ☐ 未开始 |  |  |  |
| 小计 | - | 12小时 | - | 决策效率 +100% | - | - | - | - |

## 📊 填写说明

### 状态列说明

- ☐ 未开始

- ⏳ 进行中

- ✅ 已完成

- ❌ 已取消

### 实际完成时间

填写实际花费的时间（如果超出预计时间，标记为"超时"）

### 实际效果

填写实际测量到的效果提升（如果未达预期，标记为"未达预期"）

### 备注

填写任何需要说明的信息（如遇到的问题、需要调整的地方等）

## 📈 效果汇总表

| 阶段 | 预计工作量 | 预计完成时间 | 预计效果提升 | 实际工作量 | 实际完成时间 | 实际效果提升 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 62小时 | 7天 | 转化率 0.1% → 0.5-1% |  |  |  |
| 第2周 | 39小时 | 7天 | 转化率 0.5-1% → 0.8-1.2% |  |  |  |
| 第3周 | 每周6小时 | 7天 | 转化率 0.8-1.2% → 1.2-1.5% |  |  |  |
| 第4周 | 每周6小时 | 7天 | 转化率 1.2-1.5% → 1.5-2% |  |  |  |
| 总计 | 约115小时 | 30天 | 转化率 +15-20倍 |  |  |  |